Informe de Autoevaluación Individual

Definición Proyecto APT - Fase 1

Proyecto: Ojo de Huaso

Asignatura: Capstone (CAPSTONE_002V)

Carrera: Ingeniería en Informática

Sede: Duoc UC Antonio Varas

Fecha: 02 de septiembre de 2026

Integrante

Juan Carlos Reyes Melo

# Índice

| Presentación | 3 |
| --- | --- |
| Abstract - Español | 3 |
| Abstract - English | 3 |
| 1. Descripción del Proyecto APT | 3 |
| 2. Relación del Proyecto APT con las competencias del Perfil de Egreso | 4 |
| 3. Relación del Proyecto con los intereses profesionales | 5 |
| 4. Factibilidad del Proyecto dentro de la asignatura | 5 |
| 5. Objetivos | 6 |
| 6. Propuesta metodológica de trabajo | 6 |
| 7. Plan de trabajo del Proyecto APT | 7 |
| 8. Propuesta de evidencias | 8 |
| 9. Indicadores de calidad disciplinarios | 8 |
| 10. Conclusion and Reflection | 9 |
| 11. Referencias | 10 |

# Presentación

El presente informe corresponde a mi autoevaluación individual de la definición del Proyecto APT “Ojo de Huaso”, desarrollada a partir de la pauta de Autoevaluación Fase 1 y la Guía de Definición del Proyecto APT (Duoc UC, 2026a; Duoc UC, 2026b). En este documento presento, desde mi punto de vista, la descripción del proyecto, su relación con las competencias de mi perfil de egreso y con mis intereses profesionales, la factibilidad, los objetivos, la metodología de trabajo, el plan de trabajo, las evidencias propuestas, la revisión de los indicadores de calidad disciplinarios aplicables y mi conclusión y reflexión final en inglés.

# Abstract - Español

El proyecto “Ojo de Huaso” corresponde al desarrollo de un prototipo de software orientado al análisis de momentos específicos dentro de una corrida de Rodeo Chileno. A partir de la URL de un video de YouTube y de un intervalo temporal definido por el usuario, el sistema procesará únicamente el fragmento seleccionado mediante técnicas de procesamiento de video, visión computacional e inteligencia artificial. La V1 buscará identificar la situación observable, recomendar el resultado reglamentario soportado por el prototipo y detectar faltas priorizadas, como tijera, golpe con puerta, raspada y caballo derecho. Cada análisis presentará alternativas con sus niveles de confianza, una recomendación principal y una justificación breve, y permitirá almacenar el resultado y generar reportes en PDF y Excel. El alcance se mantiene deliberadamente acotado: la V1 no analizará automáticamente una corrida completa, no calculará el puntaje oficial, no se integrará con SIPLAN y no operará con video en vivo ni múltiples cámaras. El proyecto aplica competencias de gestión de proyectos, desarrollo de software, modelos de datos, inteligencia artificial y pruebas a una necesidad real del contexto del Rodeo Chileno.

# Abstract - English

The “Ojo de Huaso” project involves the development of a software prototype focused on the analysis of specific moments from a Chilean rodeo run. Using a YouTube video URL and a time interval selected by the user, the system will process only that fragment through video processing, computer vision, and artificial intelligence techniques. V1 will aim to identify the observable situation, recommend a regulatory result supported by the prototype, and detect prioritized fouls such as tijera, golpe con puerta, raspada, and caballo derecho. Each analysis will provide alternative outcomes with confidence levels, a main recommendation, and a brief explanation, while allowing the result to be stored and exported in PDF and Excel formats. The scope is intentionally limited: V1 will not automatically analyze a complete rodeo run, calculate the official score, integrate with SIPLAN, or operate with live video or multiple cameras. The project applies competencies in project management, software development, data modeling, artificial intelligence, and testing to a real need within the Chilean rodeo context.

# 1. Descripción del Proyecto APT

Ojo de Huaso es un prototipo informático orientado al análisis de momentos específicos del Rodeo Chileno. La propuesta nace de una situación concreta: durante una corrida existen acciones que ocurren en pocos segundos y que pueden ser difíciles de apreciar por la velocidad, el ángulo de observación o las oclusiones entre el caballo y el novillo. En ese contexto, el sistema busca entregar información complementaria que facilite la revisión de una acción sin reemplazar la decisión humana ni registrar el puntaje oficial (Equipo Ojo de Huaso, 2026).

En la V1, el usuario ingresará la URL de YouTube de una corrida y seleccionará un intervalo temporal de inicio y término correspondiente al momento que desea analizar. Ojo de Huaso procesará únicamente ese fragmento y utilizará inteligencia artificial para identificar la situación observable, recomendar el resultado reglamentario que el prototipo sea capaz de reconocer y detectar las faltas priorizadas. Se contemplan resultados como 2, 3 o 4 puntos buenos, 0 punto y resultados negativos de -1 o -2 cuando correspondan a las reglas implementadas. Cada análisis entregará alternativas con porcentajes de confianza, una recomendación principal y una justificación breve.

El resultado quedará asociado a la fuente del video, al intervalo temporal y a la fecha del análisis, y podrá descargarse en PDF y Excel. Para mantener el proyecto realizable dentro del semestre, la V1 no contempla analizar automáticamente una corrida completa, reconstruir todas sus acciones, calcular el puntaje total u oficial, administrar rodeos o participantes, integrarse con SIPLAN, operar con video en vivo ni utilizar múltiples cámaras.

La relevancia disciplinar se encuentra en que el proyecto transforma una necesidad real en una solución tecnológica verificable que integra levantamiento de requerimientos, gestión del proyecto, tratamiento de datos audiovisuales, desarrollo de software, persistencia de información, inteligencia artificial y pruebas.

# 2. Relación del Proyecto APT con las competencias del Perfil de Egreso

Desde mi formación en Ingeniería en Informática, considero que Ojo de Huaso se relaciona directamente con distintas competencias del perfil de egreso, porque exige transformar una necesidad real en una solución tecnológica acotada, organizada y verificable. En mi caso, la relación más directa se encuentra en la gestión de proyectos, aunque el desarrollo del prototipo también me permite aplicar y comprender competencias asociadas al desarrollo de software, modelos de datos y pruebas de validación.

Gestión de proyectos informáticos: es el área con la que más me identifico profesionalmente. En este proyecto la aplico al definir el alcance de la V1, organizar cinco sprints de dos semanas, priorizar actividades, controlar riesgos, revisar el avance y mantener trazabilidad entre objetivos, historias de usuario, tareas y evidencias.

Desarrollo de software: el proyecto me permite participar en la definición de una solución que integra ingreso de la URL, selección del intervalo, procesamiento audiovisual, lógica reglamentaria, inteligencia artificial, persistencia y reportes dentro de un flujo funcional coherente.

Construcción de modelos de datos: aunque no es mi especialización principal, el proyecto me permite comprender y participar en la definición de la información mínima que debe almacenarse en cada análisis, como la fuente del video, el intervalo seleccionado, el resultado, la confianza, la justificación y la fecha.

Pruebas y validación: desde mi rol dentro del proyecto participaré en la definición de criterios de aceptación y en la revisión funcional de los resultados, verificando que el prototipo responda de acuerdo con las historias de usuario, las reglas definidas y el alcance establecido para la V1.

# 3. Relación del Proyecto con los intereses profesionales

Por mi parte, este proyecto se relaciona bastante con mis intereses profesionales porque lo que más me gusta es todo lo relacionado con la gestión de proyectos: organizar una idea, definir objetivos, establecer un alcance realista, planificar las etapas, coordinar el trabajo y acompañar el desarrollo hasta que una solución pueda llegar a implementarse. También me interesa participar en proyectos tecnológicos que busquen solucionar problemas reales y aplicar innovación de una manera útil, como en este caso con inteligencia artificial dentro del Rodeo Chileno.

# 4. Factibilidad del Proyecto dentro de la asignatura

Ojo de Huaso es factible de desarrollar dentro de la asignatura porque el alcance de la V1 fue reducido de manera deliberada. En lugar de intentar analizar una corrida completa o depender desde el inicio de cámaras en vivo, el proyecto se concentrará en momentos específicos seleccionados desde videos previamente grabados. Esta decisión disminuye la complejidad técnica y permite que cada componente pueda construirse y validarse de forma incremental durante el semestre.

La planificación contempla una Fase 1 de definición y preparación durante las primeras cuatro semanas, cinco sprints consecutivos de dos semanas entre las semanas 5 y 14, una semana de estabilización y una Fase 3 de validación, documentación y cierre durante las semanas 16 a 18. Los recursos principales son computadores para desarrollo, videos reales disponibles en YouTube, herramientas de programación, librerías de visión computacional e inteligencia artificial, repositorio de código, persistencia de datos y herramientas para pruebas y documentación.

Los principales obstáculos identificados son la calidad y variedad de los videos, las oclusiones entre caballo y novillo, la disponibilidad de ejemplos para algunas situaciones, el tiempo de preparación de los datos y la dificultad de distinguir visualmente ciertas faltas. Para reducir estos riesgos, la V1 trabajará con intervalos concretos, priorizará un conjunto limitado de situaciones técnicamente viables, documentará los casos no concluyentes y revisará el avance al término de cada sprint, evitando ampliar el alcance durante el desarrollo.

# 5. Objetivos

## Objetivo general

Desarrollar un prototipo de sistema inteligente que apoye el análisis de momentos específicos del Rodeo Chileno mediante visión computacional e inteligencia artificial, generando una recomendación reglamentaria fundamentada, con nivel de confianza, que pueda utilizarse como información complementaria para la revisión de la acción observada.

## Objetivos específicos

• Disminuir la incertidumbre ante momentos de difícil apreciación mediante una recomendación automática basada en el análisis del video.

• Mejorar la fundamentación de la revisión mediante la identificación de la situación observable, las faltas priorizadas y el efecto reglamentario correspondiente.

• Facilitar una consulta rápida y no invasiva del resultado, de manera que la herramienta funcione como apoyo y no como reemplazo de la evaluación humana.

• Aumentar la transparencia de la recomendación informando las alternativas evaluadas por la inteligencia artificial, sus niveles de confianza y una justificación breve.

• Favorecer la trazabilidad de los análisis realizados mediante el almacenamiento estructurado del resultado y la generación de reportes descargables en PDF y Excel.

# 6. Propuesta metodológica de trabajo

Se utilizará una metodología híbrida que combine Scrum para organizar el desarrollo incremental con CRISP-DM para estructurar el trabajo relacionado con los datos audiovisuales y el modelo de inteligencia artificial. De esta forma, Scrum permitirá planificar y revisar los avances por sprint, mientras CRISP-DM guiará la comprensión del problema, preparación de datos, modelamiento y evaluación.

La Fase 1, correspondiente a las semanas 1 a 4, se utilizará para consolidar el problema, el alcance, los objetivos, las reglas de negocio, las historias de usuario y la preparación inicial de los videos. La Fase 2 contendrá cinco sprints de dos semanas, entre las semanas 5 y 14, cada uno con planificación, seguimiento, revisión y retrospectiva. La semana 15 se destinará a estabilización y la Fase 3, semanas 16 a 18, a validación final, documentación y presentación.

Sprint 1 (semanas 5-6): Ingreso de la URL de YouTube, selección del intervalo temporal y validación del video y del momento.

Sprint 2 (semanas 7-8): Procesamiento del intervalo seleccionado e identificación de la situación observable soportada por la V1.

Sprint 3 (semanas 9-10): Recomendación de puntaje, detección de faltas priorizadas y aplicación de su efecto reglamentario.

Sprint 4 (semanas 11-12): Generación de alternativas, niveles de confianza y justificación de la recomendación principal.

Sprint 5 (semanas 13-14): Almacenamiento y consulta de análisis, generación de reportes PDF/Excel, integración y preparación de la versión entregable.

En el componente de inteligencia artificial se aplicarán las etapas de CRISP-DM desde la comprensión del problema hasta la evaluación e integración del modelo. Desde mi participación, me enfocaré principalmente en el levantamiento funcional, la definición y validación de reglas de negocio, la planificación, el seguimiento del trabajo, la validación de resultados y la documentación.

# 7. Plan de trabajo del Proyecto APT

El plan considera las actividades, recursos, duración, mi participación y los principales facilitadores u obstáculos. La planificación mantiene cinco sprints de desarrollo de dos semanas y una etapa posterior de estabilización y cierre.

| Etapa | Actividad principal | Recursos | Duración | Mi participación | Facilitadores / obstáculos y medida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 - Definición y preparación | Definir problema, alcance, objetivos, reglas, historias, criterios y estrategia inicial de datos. | Guía APT, reglamento, backlog, videos y herramientas colaborativas. | 4 semanas (S1-S4) | Liderar el levantamiento funcional, la definición del alcance y la planificación; colaborar en la definición técnica. | Facilita: contexto y material audiovisual. Obstáculo: ampliar el alcance. Medida: mantener V1 centrada en momentos específicos. |
| Fase 2 Sprint 1 - Ingreso y selección | Ingresar URL, seleccionar inicio/término y validar la fuente. | Frontend/backend, videos de prueba y repositorio. | 2 semanas (S5-S6) | Validar el flujo de ingreso y selección, los criterios de aceptación y el comportamiento esperado. | Facilita: historias y mockups. Obstáculo: URL o video inválido. Medida: validaciones y mensajes claros. |
| Sprint 2 - Análisis del momento | Procesar el fragmento e identificar la situación observable. | Python, OpenCV, framework IA y momentos etiquetados. | 2 semanas (S7-S8) | Revisar funcionalmente el análisis del momento y documentar resultados y observaciones. | Facilita: intervalos acotados. Obstáculo: oclusiones/calidad. Medida: casos no concluyentes y material utilizable. |
| Sprint 3 - Evaluación reglamentaria | Recomendar puntaje, detectar faltas y aplicar su efecto reglamentario. | Modelo IA, reglas V1, dataset y pruebas. | 2 semanas (S9-S10) | Definir y validar las reglas reglamentarias de la V1 y los criterios de resultado. | Facilita: catálogo acotado. Obstáculo: similitud visual/pocos ejemplos. Medida: priorizar categorías viables. |
| Sprint 4 - Confianza y explicación | Mostrar alternativas, confianza y justificación breve. | Modelo IA, resultados, reglas V1 y casos de prueba. | 2 semanas (S11-S12) | Revisar la claridad de las alternativas, los niveles de confianza y la justificación entregada. | Facilita: criterios definidos. Obstáculo: confianza difícil de interpretar. Medida: alternativas claras y no concluyentes. |
| Sprint 5 - Consulta y entrega | Guardar/consultar análisis, generar PDF/Excel e integrar el flujo. | Backend/API, base de datos, almacenamiento y librerías PDF/Excel. | 2 semanas (S13-S14) | Validar reportes, trazabilidad, consulta de análisis y funcionamiento integral del flujo. | Facilita: componentes previos. Obstáculo: errores de integración. Medida: pruebas extremo a extremo. |
| Estabilización | Corregir defectos críticos, consolidar métricas/evidencias e informe de avance. | Repositorio, pruebas y documentación APT. | 1 semana (S15) | Coordinar evidencias, documentación y priorización de defectos críticos antes del cierre. | Facilita: backlog de incidencias. Obstáculo: defectos acumulados. Medida: priorizar fallas críticas, sin nuevas funciones. |
| Fase 3 - Validación y cierre | Validar prototipo, documentar resultados/limitaciones y preparar presentación. | Videos de prueba, resultados, documentación y repositorio. | 3 semanas (S16-S18) | Participar en la validación final, documentación de resultados y preparación de la presentación. | Facilita: evidencias del semestre. Obstáculo: tiempo de cierre. Medida: trazabilidad entre objetivos, pruebas y evidencias. |

# 8. Propuesta de evidencias

Para mi autoevaluación, considero como evidencias los productos que permiten demostrar el avance y el cumplimiento del proyecto. Estas evidencias deben mantenerse relacionadas con los objetivos, las historias de usuario y las pruebas realizadas, de modo que el trabajo desarrollado durante la asignatura pueda comprobarse de forma clara.

| Tipo | Evidencia | Descripción | Cómo demuestra el logro |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Definición, historias de usuario y planificación | Documento con problema, alcance único, objetivos, reglas de negocio, historias de usuario, criterios de aceptación y planificación en cinco sprints. | Demuestra que el proyecto fue acotado al análisis de momentos específicos y que existe trazabilidad entre necesidad, objetivos y planificación. |
| Avance | Diseño técnico y preparación de datos | Propuesta de arquitectura, flujo URL -> selección de intervalo -> análisis IA -> resultado, persistencia mínima, catálogo de situaciones/faltas y momentos audiovisuales etiquetados. | Evidencia que la solución y los datos fueron preparados de acuerdo con el alcance y con los requerimientos funcionales. |
| Final | Prototipo funcional Ojo de Huaso | Sistema capaz de recibir una URL de YouTube, analizar un momento seleccionado, recomendar un resultado, detectar faltas soportadas, informar confianza, justificar la recomendación, almacenar el análisis y generar reportes PDF/Excel. | Demuestra la integración funcional de software, visión computacional, inteligencia artificial y persistencia dentro del alcance V1. |
| Final | Validación, pruebas y cierre | Resultados de pruebas funcionales y del modelo, métricas disponibles, casos analizados, defectos corregidos, limitaciones identificadas, conclusiones y oportunidades de evolución. | Permite verificar el cumplimiento de las historias de usuario y documentar la calidad, limitaciones y factibilidad del prototipo. |

# 9. Indicadores de calidad disciplinarios

De acuerdo con la pauta de Autoevaluación Fase 1, selecciono los indicadores de calidad disciplinarios vinculados con las competencias que se desarrollan en Ojo de Huaso y reviso si se encuentran presentes en la propuesta. La condición “presente en la propuesta” indica que el diseño del proyecto contempla el indicador, aunque su ejecución completa corresponda a las siguientes fases del semestre.

| Competencia | Indicador de calidad | Presencia | Cómo se evidencia en la propuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| Pruebas y validación | 1.1 Diseña pruebas de validación. | Presente en la propuesta | Se contemplan criterios de aceptación, casos de prueba y validación funcional y del modelo. |
| Pruebas y validación | 1.2 Aplica pruebas de validación. | Presente en la propuesta | La aplicación de pruebas está planificada durante los sprints, estabilización y Fase 3 con videos reales. |
| Pruebas y validación | 1.3 Desarrolla mejoras al producto en base a resultados. | Presente en la propuesta | Sprint Review, Retrospective y corrección de defectos permitirán incorporar mejoras controladas. |
| Gestión de proyectos | 2.1 Planifica proyectos informáticos. | Presente en la propuesta | Existe planificación por fases, cinco sprints, recursos, riesgos, actividades y evidencias. |
| Gestión de proyectos | 2.2 Controla proyectos informáticos. | Presente en la propuesta | Se considera seguimiento por sprint, revisión del avance, control de alcance y ajuste del backlog. |
| Modelos de datos | 3.1 Diseña modelos de datos. | Presente en la propuesta | La V1 define la información mínima a persistir: fuente, intervalo, resultado, confianza, justificación y fecha. |
| Modelos de datos | 3.2 Implementa modelos de datos. | Presente en la propuesta | La implementación de la persistencia se incorpora en el desarrollo e integración de la V1. |
| Desarrollo de software | 4.1 Construye una solución de software. | Presente en la propuesta | El plan contempla un prototipo funcional incremental orientado al análisis de momentos específicos. |
| Desarrollo de software | 4.2 Integra los distintos componentes de una solución. | Presente en la propuesta | La propuesta integra selección de video, procesamiento, IA, reglas, persistencia y reportes. |
| Desarrollo de software | 4.3 Implanta una solución de software. | Presente en la propuesta | La Fase 3 contempla validación, documentación, preparación y demostración de la versión entregable. |

# 10. Conclusion and Reflection

Conclusion: During this first stage of the Ojo de Huaso project, I have been able to take part in transforming an initial idea into a more concrete and achievable proposal, clearly defining the problem, objectives, and scope of V1. One of the main lessons I have learned is the importance of properly limiting the scope of a project, currently focusing on the analysis of specific video fragments using artificial intelligence. This process has allowed me to apply knowledge acquired throughout my degree, especially in planning, requirements definition, coordination, and organizing the development of a technological solution.

Reflection: This first stage has allowed me to understand that a good idea needs to be properly defined and limited before development begins. Throughout the project, I have participated in adjusting several of our initial proposals in order to focus on a more realistic V1 centered on the analysis of specific video fragments. This has helped me appreciate the importance of planning, teamwork, clear requirements, and scope control as the foundation for continuing to develop Ojo de Huaso in an organized and viable manner.

# 11. Referencias

Duoc UC. (2026a). Autoevaluación Definición Proyecto APT - Evaluación Fase 1 (1.3_APT122_Autoevaluación Fase 1). Material de la asignatura Capstone.

Duoc UC. (2026b). Guía Estudiante - Definición Proyecto APT, Fase 1. Material de la asignatura Capstone.

Equipo Ojo de Huaso. (2026). Proyecto Capstone: Ojo de Huaso. Documento de trabajo de Fase 1.