|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos logrado cumplir una parte importante de las actividades planificadas, aunque todavía quedan tareas en desarrollo. Cerramos los primeros sprints, reunimos y clasificamos videos reales y construimos una matriz de 28 casos de atajadas, con sus puntajes esperados y justificación. Actualmente el modelo ya procesa videos y entrega recomendaciones de 2, 3 o 4 puntos, pero seguimos trabajando para mejorar sus resultados. Nos ha ayudado mucho dividir el trabajo según las fortalezas de cada integrante y hacer una Daily todos los días a las 21:00 horas, de unos cinco minutos, para contar avances y resolver dudas. Lo que más nos ha costado es encontrar suficientes atajadas de dos puntos y lograr que la inteligencia artificial reconozca de manera consistente las distintas situaciones. Por eso, no podemos considerar terminada todavía la etapa de validación.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar las dificultades, continuamos buscando videos de distintos rodeos y organizándolos por tipo de atajada y puntaje. Así pudimos formar una primera matriz de 28 casos validados y seguir ampliando el material con nuevos ejemplos. Además, preparamos una segunda matriz de observaciones para comparar los resultados esperados con los que entrega el modelo, identificar errores y decidir qué debemos mejorar; el registro de esas pruebas aún está en curso. Como el entrenamiento y la detección de ciertas situaciones requieren más tiempo del disponible, acordamos ajustar el alcance del proyecto: trabajaremos con archivos de video cargados por el usuario, sin enlaces de YouTube, sin detección de faltas ni descuentos reglamentarios y sin exportación a Excel. Mantendremos el reporte PDF para una etapa posterior. Estos cambios deben ser presentados al docente para recibir su retroalimentación.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? En lo personal, evalúo mi trabajo de manera positiva. He podido aportar desde mi conocimiento del Rodeo Chileno y mi contacto con una persona experta de la Federación, consiguiendo, seleccionando, descargando y organizando videos de atajadas. También preparé la matriz de 28 casos con sus puntajes y fundamentos, y ahora estoy trabajando en la matriz de observaciones para registrar las pruebas del modelo. Destaco que he sido responsable con las tareas que me corresponden y he mantenido al equipo informado de mis avances. Para mejorar, necesito registrar los resultados de las pruebas apenas las realicemos, buscar más ejemplos de dos puntos y reservar videos nuevos para comprobar cómo responde el modelo ante casos que no haya utilizado en su entrenamiento.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud es cómo demostrar de forma clara la calidad del modelo cuando todavía estamos mejorando su precisión y tenemos menos ejemplos de atajadas de dos puntos. Me gustaría consultar al docente si los cambios de alcance que acordamos como equipo son adecuados para el tiempo que queda: concentrarnos en recomendar puntajes de 2, 3 y 4 puntos y dejar las faltas reglamentarias como una posible mejora futura. También quisiera preguntarle qué nivel de evidencia espera para el informe de avance y cómo presentar de manera correcta los casos en que el sistema no detecta una atajada o se equivoca. Con mis compañeros debemos definir cómo separar los videos usados para entrenar de aquellos que utilizaremos para las pruebas finales.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por ahora no consideramos necesario redistribuir las responsabilidades principales, porque la organización que tenemos nos ha dado buenos resultados. Juan Carlos se ha encargado principalmente del material audiovisual, las matrices y la validación de los casos; Vicente, de la preparación y mejora del modelo de inteligencia artificial; y Lesther, del procesamiento, las reglas de cálculo y la integración técnica. Las nuevas actividades se relacionan sobre todo con seguir entrenando el modelo, ejecutar pruebas con videos que no se hayan utilizado antes, registrar observaciones y corregir los errores encontrados. En las reuniones diarias podemos repartir apoyos puntuales si alguien los necesita, sin cambiar la distribución general que hemos mantenido hasta ahora.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo de manera muy positiva. Los tres hemos sido responsables con nuestras tareas y eso ha permitido avanzar desde la planificación hasta tener un modelo que ya procesa videos y muestra resultados. Una práctica que nos ha ayudado bastante es realizar una Daily a las 21:00 horas, de aproximadamente cinco minutos. Ahí comentamos qué hicimos, qué nos falta y si necesitamos ayuda para seguir avanzando. Destacamos la buena comunicación, el compromiso y que cada integrante aporta conocimientos diferentes. Como aspecto por mejorar, debemos dejar un registro más ordenado de las pruebas y sus resultados, y comunicar oportunamente los ajustes de alcance al profesor. Queremos mantener la misma coordinación durante lo que queda del proyecto.