Proyecto Capstone

Ojo de Huaso

Vicente José Ansaldi Gutiérrez

# Índice

Contenido

Índice	2

Abstract	3

Abstract - Ingles	4

Descripción del Proyecto ATP	5

Relación del Proyecto APT con las competencias del Perfil de Egreso	5

Relación del proyecto con tus intereses profesionales	6

Factibilidad	6

Objetivos	7

Propuesta metodológica	8

Plan de trabajo	9

Propuesta de evidencias	9

Conclusión	10

Reflexión	10

# Abstract

El proyecto "Ojo de Huaso" corresponde al desarrollo de una solución para la “Federación de Rodeo Chileno”, en relación con los rodeos como eventos. Considerando que cada rodeo tiene cierta cantidad de jueces que hoy en día deliberan sobre el evento y dan puntaje a cada participante en relación con la calidad de su participación durante cada corrida, dado que hoy en día existen diferencias como en todas partes sobre el puntaje que debe tener cada participante y buscando minimizar el error humano, necesitan automatizar el reconocimiento de las “Atajadas” para que cada participante tenga un puntaje justificado y detallado, generando tanta una evidencia en video como el detalle de esta para que sea almacenada para su posterior registro. Esto se ha planificado para ser realizado utilizando una metodología ágil para el desarrollo del proyecto casi en su totalidad, a excepción de la parte de Machine Learning que se hará utilizando CRISP-DM, para tener una retroalimentación constante del Product Owner, como resultado hemos obtenido 5 Sprint para comenzar con la detección de “Atajadas” por medio de un video, esto se hará entrenando un modelo a partir de videos cortos, otorgados de una fuente fiable, de dicha federación. En conclusión, esperamos tener un desarrollo de calidad, con una metodología estructurada, pero lo suficientemente flexible para poder adaptarnos a los cambios que puedan ir surgiendo durante el camino.

# Abstract - Ingles

The project “Ojo de Huaso” involves the development of a solution for the “Federación de Rodeo Chileno” (Chilean Rodeo Federation) in relation to rodeos as sporting events. Considering that each rodeo has a certain number of judges who currently deliberate on the event and assign scores to each participant based on the quality of their performance during each run, and given that there are differences in scoring, as occurs in many other contexts, the federation seeks to minimize human error by automating the recognition of “Atajadas” (stops). This would allow each participant to receive a justified and detailed score, generating both video evidence and a detailed analysis of the performance, which can then be stored for future reference and record-keeping.

The project has been planned to be developed using an Agile methodology for most of its implementation, with the exception of the Machine Learning component, which will follow the CRISP-DM methodology. This approach will allow for continuous feedback from the Product Owner. As a result, five sprints have been planned to begin the detection of “Atajadas” through video analysis. This process will involve training a model using short videos obtained from a reliable source provided by the federation.

In conclusion, we expect to deliver a high-quality solution supported by a structured methodology that remains sufficiently flexible to adapt to changes and challenges that may arise throughout the development process.

# Descripción del Proyecto ATP

Se desarrollará un software denominado Ojo de Huaso enfocado exclusivamente en el análisis de momentos específicos de una corrida. El usuario durante esta fase del desarrollo cargará un video de la corrida, aunque el objetivo final puesta post producción es que el sistema cargue el video desde un repositorio, podría llegar a ser una URL de YouTube, con ello la IA cargará el video y marcará cada “Atajada” realizada por cada jinete.

# Relación del Proyecto APT con las competencias del Perfil de Egreso

En relación con las competencias de nuestro perfil de egreso estamos realizando lo siguiente:

- Planificación y toma de requerimientos.

- Creación de mockups.

- Diseños de arquitectura de software.

- Creación y entrenamiento de modelos de aprendizaje automatizado.

Eso en otras cosas se está poniendo en práctica, debido a que estamos logrando planificar con metodologías hibridas un proyecto de necesidad real, además conversando con el Product Owrner de la asociación, creemos que una propuesta robusta de este tipo puede mejorar y comenzar con la evolución, de un deporte nacional, viéndolo de un punto de vista objetivo innovar y evolucionar.

# Relación del proyecto con tus intereses profesionales

En relación mis propios intereses profesionales destaco casi todos los puntos anteriores:

- Planificación y toma de requerimientos.

- Diseños de arquitectura de software.

- Creación y entrenamiento de modelos de aprendizaje automatizado.

Omitiré el punto 2 [Creación de mockups], ya que me siento más atraído a desarrollar una lógica robusta, que la creación de front end, pese a que he participado y desarrollado paginas internas y tengo facilidad para mejorar cada desarrollo que he tomado por ambas partes, no me siento principalmente atraído por el front.

Factibilidad

En relación la factibilidad de este proyecto diría que es de un 92%, siendo la mayor parte de este porcentaje el desarrollo asignado al equipo de desarrollo, el otro 8% que pertenece a la empresa no lo podríamos asumir, ya que eso sería su integración con el resto de sus sistemas, y en esa fase ya no tenemos suficiente acceso o control para asegurarlo en su totalidad, sin embargo, hablando del desarrollo en es de un 100% esto debido a que hoy en día se encuentran a disposición cientos de herramientas, que no solo ayudan en el desarrollo, sino que también facilitan encontrar respuestas a callejones, que anteriormente podrían no haberte tenido salida.

Objetivos

| Objetivo general | Desarrollar un software de sistema inteligente que apoye el análisis de momentos específicos del Rodeo Chileno mediante visión computacional e inteligencia artificial, entregando una recomendación reglamentaria fundamentada, con nivel de confianza, que pueda utilizarse como información complementaria para la revisión de la acción observada. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | • Disminuir la incertidumbre ante momentos de difícil apreciación, entregando un apoyo mediante una recomendación automática basada en el análisis del video. • Mejorar la fundamentación de la evaluación de un momento mediante la identificación de la situación observable, las faltas priorizadas y el efecto reglamentario correspondiente. • Aumentar la transparencia de la recomendación informando las alternativas evaluadas por la inteligencia artificial y sus respectivos niveles de confianza. • Facilitar la revisión y trazabilidad de los análisis realizados mediante el almacenamiento del resultado, su justificación y la generación de reportes descargables. |

# Propuesta metodológica

Se utilizará una metodología híbrida que combine Scrum para la gestión y desarrollo incremental del software con CRISP-DM para organizar el trabajo asociado a los datos audiovisuales y al modelo de inteligencia artificial.

Durante la Fase 1 (semanas 1 a 4) se consolidarán el problema, el alcance único, los objetivos, las reglas de negocio, las doce historias de usuario V1, los criterios de aceptación, el catálogo inicial de situaciones reglamentarias y el conjunto inicial de momentos de video que se utilizarán para pruebas y entrenamiento.

La Fase 2 se organizará en cinco Sprint consecutivos de dos semanas:

• Sprint 1 (semanas 5-6): ingreso de URL, selección del intervalo temporal y validación del video/momento (HU-001 a HU-003).

• Sprint 2 (semanas 7-8): procesamiento del momento seleccionado e identificación de la situación observable (HU-004 y HU-005).

• Sprint 3 (semanas 9-10): recomendación de puntaje, detección de faltas priorizadas y aplicación de su efecto reglamentario (HU-006 a HU-008).

• Sprint 4 (semanas 11-12): niveles de confianza, alternativas evaluadas y justificación de la recomendación (HU-009 y HU-010).

• Sprint 5 (semanas 13-14): almacenamiento, consulta de análisis, generación de reportes PDF/Excel, integración y preparación de la versión entregable (HU-011 y HU-012).

# Plan de trabajo

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Fase 1 – Definición y preparación | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1 – Ingreso y selección del momento |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2 – Análisis del momento |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3 – Evaluación reglamentaria |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 4 – Confianza y explicación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 5 – Consulta, almacenamiento y entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Hito cierre Fase 2 – Estabilización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Fase 3 – Validación y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |

# Propuesta de evidencias

Como propuesta de evidencia tenemos los siguientes puntos:

- Videos con reconocimiento de “Atajadas”: El reconocimiento de atajadas en cada video de prueba quedará como evidencia de que el modelo no tan solo creado, sino que también entrenado.

- Product Backlog del proyecto: El Backlog del proyecto quedará como evidencia de que el proyecto cumplió con crear las historias asociadas a las necesidades del cliente.

- Sprint Backlog de cada Sprint: La ejecución y planificación de cada ceremonia de Sprint, además de la ejecución y seguimiento de las historias es otra evidencia.

- Repositorio de código: El repositorio del código, si bien no se ha solicitado será una evidencia en caso de que esto se solicite.

- Mockups creados con Figma: Los Mockups de figma, son una evidencia de que se planifico la integración con el sistema actual.

# Conclusión

In conclusion, the proposed "Ojo de Huaso" project presents a technological solution that is not only feasible but also highly innovative. It is specifically designed to meet the client's needs, offering a solution that will modernize a national sport that is deeply rooted in our customs and traditions, by integrating not only the use of machine learning but also a scalable architecture and proposal. Furthermore, its hybrid methodology will allow not only structured progress but also agile adaptability to changes throughout the development process. Based on all of the above, we can demonstrate that we are putting into practice a significant portion of the competencies acquired throughout our academic path, thereby proving that we successfully fulfill the requirements of our graduate profile.

# Reflexión

Regarding the reflection on this project, I would like to highlight the opportunity to innovate within a traditional sport that is deeply rooted in our culture. Since it represents a key part of our cultural heritage, I feel proud to be a part of this initiative.

From a more professional perspective, this project has provided a valuable opportunity to implement a practical hybrid methodology combining CRISP-DM and Scrum. Although both methodologies share feedback loops and a clear visualization of results, they have key differences: one focuses on the sprint outcome, while the other manages how a machine learning model controls the results expected by the client.

Finally, and in summary, I am deeply grateful both personally and professionally to be part of this project and to be able to say that I was a part of this innovation.