Proyecto Capstone

Ojo de Huaso

Lesther Alberto Araya Valdivia

# Índice

Contenido

Índice	2

Abstract	3

Abstract - Ingles	4

Descripción del Proyecto ATP	5

Relación del Proyecto APT con las competencias del Perfil de Egreso	5

Relación del proyecto con tus intereses profesionales	6

Factibilidad	6

Objetivos	7

Propuesta metodológica	8

Plan de trabajo	9

Propuesta de evidencias	9

Conclusión	10

Reflexión	10

# Abstract

El proyecto "Ojo de Huaso" propone una solución tecnológica para la Federación de Rodeo Chileno orientada a los rodeos como eventos deportivos. Actualmente, cada rodeo cuenta con un grupo de jueces encargados de deliberar y asignar puntaje a los participantes según la calidad de su desempeño en cada corrida; sin embargo, al igual que ocurre en otras disciplinas evaluadas de forma manual, suelen presentarse diferencias de criterio entre jueces. Con el objetivo de reducir ese error humano, el proyecto busca automatizar el reconocimiento de las "Atajadas", entregando a cada participante un puntaje respaldado por evidencia en video y un detalle del análisis realizado, ambos almacenados para su posterior consulta. El desarrollo se abordará principalmente con una metodología ágil, reservando CRISP-DM para la componente de Machine Learning, de manera de mantener retroalimentación constante con el Product Owner. Se han definido 5 Sprints destinados a construir la detección de "Atajadas" a partir de video, entrenando el modelo con material corto proporcionado por la propia federación. Se espera como resultado un desarrollo de calidad, sostenido por una metodología ordenada pero adaptable a los ajustes que surjan durante el proceso.

# Abstract - Ingles

"Ojo de Huaso" proposes a technological solution for the Chilean Rodeo Federation focused on rodeo events. At present, each rodeo relies on a panel of judges who deliberate and score participants based on the quality of their performance during each run; however, as happens in other manually evaluated disciplines, scoring criteria often vary between judges. To reduce this human error, the project aims to automate the recognition of "Atajadas," providing each participant with a score backed by video evidence and a detailed analysis, both stored for later review. Development will follow an Agile approach for most of the project, with CRISP-DM reserved for the Machine Learning component, ensuring continuous feedback from the Product Owner. Five sprints have been defined to build the detection of "Atajadas" from video, training the model using short clips supplied by the federation itself. The expected outcome is a quality solution supported by an organized yet adaptable methodology capable of responding to changes throughout the process.

# Descripción del Proyecto ATP

Se va a desarrollar un software que permita analizar y evaluar partes de la carrera del Rodeo que son las atajadas para que evalué como fue la atajada y que puntos merecía esa persona que realizo la tajada. Todo esto se realizara mediante un modelo de datos que le permita analizar y evaluar con las respectivas reglas del Rodeo.

# Relación del Proyecto APT con las competencias del Perfil de Egreso

En relación con las competencias de nuestro perfil de egreso estamos realizando lo siguiente:

- Planificación y toma de requerimientos.

- Creación de mockups.

- Diseños de arquitectura de software.

- Creación y entrenamiento de modelos de aprendizaje automatizado.

# Relación del proyecto con tus intereses profesionales

En relación mis propios intereses profesionales destaco casi todos los puntos anteriores:

- Diseños de arquitectura de software.

- Creación y entrenamiento de modelos de aprendizaje automatizado.

- Creación de un software cumpliendo un ciclo de vida

Factibilidad

En relación la factibilidad de este proyecto diría que es de un 92%, siendo la mayor parte de este porcentaje el desarrollo asignado al equipo de desarrollo, el otro 8% que pertenece a la empresa no lo podríamos asumir, ya que eso sería su integración con el resto de sus sistemas, y en esa fase ya no tenemos suficiente acceso o control para asegurarlo en su totalidad, sin embargo, hablando del desarrollo en es de un 100% esto debido a que hoy en día se encuentran a disposición cientos de herramientas, que no solo ayudan en el desarrollo, sino que también facilitan encontrar respuestas a callejones, que anteriormente podrían no haberte tenido salida.

Objetivos

| Objetivo general | Desarrollar un software de sistema inteligente que apoye el análisis de momentos específicos del Rodeo Chileno mediante visión computacional e inteligencia artificial, entregando una recomendación reglamentaria fundamentada, con nivel de confianza, que pueda utilizarse como información complementaria para la revisión de la acción observada. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | • Disminuir la incertidumbre ante momentos de difícil apreciación, entregando un apoyo mediante una recomendación automática basada en el análisis del video. • Mejorar la fundamentación de la evaluación de un momento mediante la identificación de la situación observable, las faltas priorizadas y el efecto reglamentario correspondiente. • Aumentar la transparencia de la recomendación informando las alternativas evaluadas por la inteligencia artificial y sus respectivos niveles de confianza. • Facilitar la revisión y trazabilidad de los análisis realizados mediante el almacenamiento del resultado, su justificación y la generación de reportes descargables. |

# Propuesta metodológica

Se utilizará una metodología híbrida que combine Scrum para la gestión y desarrollo incremental del software con CRISP-DM para organizar el trabajo asociado a los datos audiovisuales y al modelo de inteligencia artificial.

Durante la Fase 1 (semanas 1 a 4) se consolidarán el problema, el alcance único, los objetivos, las reglas de negocio, las doce historias de usuario V1, los criterios de aceptación, el catálogo inicial de situaciones reglamentarias y el conjunto inicial de momentos de video que se utilizarán para pruebas y entrenamiento.

La Fase 2 se organizará en cinco Sprint consecutivos de dos semanas:

• Sprint 1 (semanas 5-6): ingreso de URL, selección del intervalo temporal y validación del video/momento

• Sprint 2 (semanas 7-8): procesamiento del momento seleccionado e identificación de la situación observable

• Sprint 3 (semanas 9-10): recomendación de puntaje, detección de faltas priorizadas y aplicación de su efecto reglamentario

• Sprint 4 (semanas 11-12): niveles de confianza, alternativas evaluadas y justificación de la recomendación

• Sprint 5 (semanas 13-14): almacenamiento, consulta de análisis, generación de reportes PDF/Excel, integración y preparación de la versión entregable

# Plan de trabajo

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Fase 1 – Definición y preparación | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1 – Ingreso y selección del momento |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2 – Análisis del momento |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3 – Evaluación reglamentaria |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 4 – Confianza y explicación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 5 – Consulta, almacenamiento y entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Hito cierre Fase 2 – Estabilización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Fase 3 – Validación y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |

# Propuesta de evidencias

Como propuesta de evidencia tenemos los siguientes puntos:

- Videos con reconocimiento de “Atajadas”: El reconocimiento de atajadas en cada video de prueba quedará como evidencia de que el modelo no tan solo creado, sino que también entrenado.

- Product Backlog del proyecto: El Backlog del proyecto quedará como evidencia de que el proyecto cumplió con crear las historias asociadas a las necesidades del cliente.

- Sprint Backlog de cada Sprint: La ejecución y planificación de cada ceremonia de Sprint, además de la ejecución y seguimiento de las historias es otra evidencia.

- Repositorio de código: El repositorio del código, si bien no se ha solicitado será una evidencia en caso de que esto se solicite.

- Mockups creados con Figma: Los Mockups de figma, son una evidencia de que se planifico la integración con el sistema actual.

# Conclusión

The "Ojo de Huaso" project stands out not only as a technically viable solution but also as a genuinely innovative one, built around the specific needs identified by the client. By combining machine learning with a scalable architecture, the project offers a way to modernize a sport that is deeply tied to national identity and tradition. The hybrid methodology adopted gives the team a clear structure to follow while still leaving room to adapt as the development process evolves. Taken together, this shows that the competencies developed throughout our studies are being applied in a real, concrete way, reflecting a solid fulfillment of what our graduate profile expects from us.

# Reflexión

Reflecting on this project, one of the things I value most is the chance to bring innovation into a sport that carries so much cultural weight in Chile. Being part of something connected to that heritage is something I take real pride in.

On a more technical level, working with a hybrid methodology that blends CRISP-DM and Scrum turned out to be one of the most useful parts of the experience. While both share a focus on feedback loops and visible progress, they operate quite differently — one is centered on delivering sprint outcomes, while the other is about steering a machine learning model toward the results the client actually expects.

Overall, I feel genuinely thankful, both personally and professionally, to have been part of this project and to know I contributed to this small step toward innovation.