Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Juan Carlos Reyes Melo Lesther Alberto Araya Valdivia Vicente José Ansaldi Gutiérrez |
| --- | --- |
| Rut | 16.070.124-2 21.630.820-4 17.875.622 -2 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Duoc Antonio Varas |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Ojo de Huaso – Sistema inteligente de apoyo a la jura del Rodeo Chileno |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Gestión de Proyectos Informáticos; Análisis y Evaluación de Soluciones Informáticas; Desarrollo de Software. |
| Competencias | • Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. • Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo con un diseño definido y escalable en el tiempo. • Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | La jura del Rodeo Chileno exige evaluar en pocos segundos acciones en las que intervienen simultáneamente el caballo y el novillo, considerando el punto de contacto, la posición de los animales y otras condiciones definidas por el reglamento. En situaciones de duda, una única perspectiva de observación puede dificultar la apreciación precisa del tipo de atajada o del puntaje correspondiente. El proyecto se sitúa en la Federación del Rodeo Chileno y busca aportar una herramienta informática de apoyo al jurado mediante procesamiento de video, visión computacional e inteligencia artificial. Su valor consiste en complementar la observación humana con un análisis automatizado y fundamentado, sin reemplazar la decisión oficial del jurado. Para Ingeniería en Informática, el desafío integra análisis de requerimientos, desarrollo de software, datos, inteligencia artificial, arquitectura y pruebas sobre una problemática real. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se desarrollará un prototipo denominado Ojo de Huaso, capaz de analizar registros audiovisuales de atajadas del Rodeo Chileno y generar una recomendación de clasificación y puntaje, acompañada de una justificación y un nivel de confianza. El prototipo será entrenado y validado inicialmente con videos reales previamente grabados. Cada análisis se contextualizará según la estructura Rodeo, Serie, Animal de la Serie, Corrida, Carrera y Atajada, identificando además la Collera y los pares Jinete–Caballo involucrados. La interfaz permitirá visualizar la acción y mantener oculto el análisis de IA hasta que el jurado decida consultarlo. La arquitectura quedará preparada para evolucionar posteriormente hacia una fuente de video en vivo y cámaras adicionales de apoyo. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Ojo de Huaso se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que requiere analizar una necesidad organizacional real y transformarla en una solución tecnológica. El proyecto demanda diseñar y desarrollar software, modelar y almacenar datos asociados a atajadas y evidencia audiovisual, definir una arquitectura escalable e implementar procesos de prueba y validación. Además, incorpora visión computacional e inteligencia artificial como componentes especializados que deben integrarse de manera controlada con la interfaz y la capa de datos. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se relaciona con los intereses profesionales de los tres integrantes del equipo, quienes buscan aplicar conocimientos de desarrollo de software, bases de datos, inteligencia artificial y arquitectura en una problemática real. La propuesta surge a partir de la experiencia laboral de uno de los integrantes en la Federación del Rodeo Chileno, aportando conocimiento directo del proceso de jura y sus necesidades. El desarrollo de Ojo de Huaso permitirá fortalecer las competencias técnicas y el trabajo colaborativo del equipo. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible dentro del semestre porque se abordará como un prototipo y se desarrollará de forma incremental. La primera versión utilizará videos reales previamente grabados, evitando que el cumplimiento del proyecto dependa de disponer desde el inicio de infraestructura de transmisión en vivo. Se cuenta con material audiovisual de competencias y existe acceso a una medialuna para realizar pruebas controladas si la disponibilidad técnica y temporal lo permite. Los principales recursos son un computador con capacidad de procesamiento, herramientas de desarrollo de software, librerías de visión computacional e IA, almacenamiento de datos y registros audiovisuales. Entre los factores que pueden dificultar el desarrollo se encuentran la calidad y variedad de los videos, las oclusiones entre caballo y novillo, el tiempo requerido para etiquetar datos y la precisión del modelo. Estos riesgos se reducirán limitando el alcance del MVP, priorizando las categorías de atajada técnicamente viables y utilizando pruebas iterativas. El procesamiento en vivo y el uso de múltiples cámaras se consideran evoluciones o pruebas piloto, no condiciones obligatorias para validar la primera versión. El trabajo será desarrollado por un equipo de tres estudiantes, distribuyendo responsabilidades de manera complementaria entre levantamiento de negocio e interfaz, inteligencia artificial y preparación de datos, y backend, modelo de datos y operación técnica. Las actividades de arquitectura, integración, pruebas y documentación serán revisadas de forma conjunta. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar un prototipo de sistema inteligente de apoyo a la jura del Rodeo Chileno mediante visión computacional e inteligencia artificial, capaz de analizar registros audiovisuales de atajadas y generar una recomendación fundamentada de clasificación y puntaje que pueda ser utilizada como información complementaria por el jurado. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | • Analizar las características reglamentarias y operacionales asociadas a las atajadas del Rodeo Chileno para identificar variables evaluables mediante procesamiento de video y visión computacional. • Recopilar y preparar registros audiovisuales de atajadas reales para construir un conjunto de datos destinado al entrenamiento, prueba y validación de los modelos de inteligencia artificial. • Diseñar la arquitectura de Ojo de Huaso considerando procesamiento audiovisual, inteligencia artificial, almacenamiento de información e interfaz de usuario, con capacidad de evolución hacia video en vivo. • Implementar un modelo de visión computacional capaz de identificar elementos relevantes de una atajada y generar una clasificación y recomendación de puntaje. • Desarrollar un mecanismo que entregue una justificación del resultado y un nivel de confianza asociado a la recomendación generada. • Desarrollar una interfaz que permita visualizar la atajada y consultar voluntariamente el análisis generado por Ojo de Huaso. • Implementar un sistema de almacenamiento para registrar los resultados del análisis y conservar la evidencia audiovisual asociada. • Evaluar el prototipo mediante videos reales previamente grabados, considerando precisión, tiempos de procesamiento y factibilidad de evolución hacia una fuente de video en vivo. • Realizar, si existe disponibilidad técnica y temporal, una prueba controlada del prototipo utilizando una cámara instalada o disponible en una medialuna. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará una metodología híbrida que combine Scrum para la gestión y desarrollo incremental del sistema con CRISP-DM para organizar el trabajo asociado a los datos y al modelo de inteligencia artificial. Scrum permitirá organizar el proyecto en iteraciones breves, priorizando un producto mínimo viable. Se considerará un Sprint 0 para definición de alcance, requerimientos, arquitectura, modelo de datos, ambiente de desarrollo y preparación inicial del conjunto de datos; posteriormente se realizarán sprints orientados al desarrollo del análisis audiovisual, modelo de IA, interfaz, almacenamiento, integración y pruebas. Para el componente de inteligencia artificial se aplicarán las etapas de CRISP-DM: comprensión del problema y reglas de negocio, comprensión de los datos audiovisuales disponibles, preparación y etiquetado de datos, modelamiento, evaluación e integración del modelo con el prototipo. El desarrollo será iterativo, por lo que los resultados de las pruebas podrán generar ajustes en el conjunto de datos, el modelo y las reglas de clasificación. La validación inicial se realizará con videos reales previamente grabados. Como actividad opcional, sujeta a disponibilidad de tiempo e infraestructura, se contempla una prueba controlada en una medialuna para evaluar la futura operación con una fuente de video en vivo. El proyecto será desarrollado por Juan Carlos Reyes Melo, Vicente y Lesther Alberto Araya Valdivia. De manera inicial, Juan Carlos liderará el levantamiento del proceso de negocio, reglas del Rodeo, validación funcional e interfaz de consulta; Vicente liderará la preparación del dataset, visión computacional y modelo de inteligencia artificial; y Lesther liderará el backend, persistencia, modelo de datos y operación técnica. La arquitectura, integración, pruebas y documentación serán responsabilidad compartida del equipo y podrán redistribuirse durante los sprints según el avance del proyecto.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Definición, requerimientos y planificación | Documento con problema, solución, alcance, objetivos, reglas de negocio, historias de usuario, backlog y planificación del proyecto. | Permite demostrar el levantamiento y organización del proyecto antes de iniciar su construcción. |
| Avance | Diseño de la solución | Modelo conceptual y relacional de datos, DER, diccionario de datos, propuesta de arquitectura, mockups, flujo del análisis de IA y definición del conjunto de datos audiovisual. | Evidencia que la solución fue diseñada de manera coherente con los requerimientos y el alcance. |
| Final | Prototipo funcional Ojo de Huaso | Sistema que procesa videos de atajadas, genera una recomendación de clasificación y puntaje, presenta justificación y confianza, y almacena la evidencia asociada. | Demuestra la implementación integrada de software, datos e inteligencia artificial. |
| Final | Validación, pruebas y cierre | Resultados de pruebas funcionales y del modelo, métricas de precisión y tiempos de procesamiento, conclusiones, limitaciones y oportunidades de evolución. | Permite verificar el cumplimiento de objetivos y documentar la calidad y factibilidad del prototipo. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Análisis y evaluación de soluciones informáticas | Levantamiento y análisis del problema | Revisar proceso de jura, reglamento, reglas de negocio, alcance, estructura deportiva y criterios que deberá analizar el prototipo. | Reglamento, validación interna, documentos del proyecto. | 2 semanas | Juan Carlos (líder) / Vicente / Lesther | Facilita el acceso al contexto real; riesgo de ampliar demasiado el alcance. |
| Gestión de proyectos informáticos / Análisis | Requerimientos e historias de usuario | Definir actores, requerimientos funcionales y no funcionales, épicas, historias de usuario y criterios de aceptación. | Plantillas APT, Excel de historias, herramientas de documentación. | 2 semanas | Juan Carlos (líder) / Vicente / Lesther | Debe mantenerse alineado con el MVP definido. |
| Desarrollo de software / Modelamiento de datos | Diseño de arquitectura, modelo de datos y mockups | Diseñar arquitectura lógica, modelo de dominio, DER, diccionario de datos, flujo de video/IA e interfaz del segundo monitor. | Herramienta de diagramación, editor de mockups, documentación técnica. | 3 semanas | Lesther (datos) / Juan Carlos (mockups) / Vicente (IA) | El diseño debe permitir evolución a video en vivo sin hacerla obligatoria en V1. |
| Análisis / Inteligencia artificial | Recopilación y preparación de datos | Seleccionar videos reales, identificar atajadas, extraer clips y fotogramas y preparar etiquetas para entrenamiento y prueba. | Videos históricos, almacenamiento, herramientas de etiquetado y procesamiento. | 4 semanas | Vicente (líder) / Juan Carlos / Lesther | Riesgos: calidad, variedad, oclusiones y tiempo de etiquetado. |
| Desarrollo de software | Desarrollo del modelo de visión computacional | Implementar y entrenar el modelo para detectar elementos relevantes, clasificar la atajada y generar recomendación y confianza. | Python, OpenCV, framework de IA, GPU/CPU disponible. | 5 semanas | Vicente | La precisión dependerá del dataset; se priorizarán categorías técnicamente viables. |
| Desarrollo de software / Modelamiento de datos | Backend y almacenamiento | Implementar servicios y persistencia para registrar análisis, metadatos, videos, imágenes y resultados de IA. | Backend/API, base de datos, almacenamiento de archivos. | 3 semanas | Lesther | Evitar integración con SIPLAN en V1. |
| Desarrollo de software | Interfaz Ojo de Huaso | Construir interfaz para visualizar la atajada y mostrar el análisis de IA únicamente cuando el usuario lo solicite. | Framework web, prototipo de interfaz, navegador/monitor. | 3 semanas | Juan Carlos | Debe ser simple y no invasiva para la jura. |
| Pruebas de certificación / Desarrollo | Integración y pruebas | Integrar video, IA, backend e interfaz; ejecutar pruebas funcionales, de precisión y tiempos de procesamiento. | Casos de prueba, videos de validación, herramientas de medición. | 3 semanas | Juan Carlos / Vicente / Lesther | Se deben registrar errores, limitaciones y ajustes realizados. |
| Pruebas de certificación | Validación y prueba piloto | Evaluar el prototipo con videos no utilizados en entrenamiento y, si es viable, realizar una prueba controlada en una medialuna. | Videos de prueba, cámara y medialuna si están disponibles. | 2 semanas | Juan Carlos (coordinación) / Vicente / Lesther | La prueba en medialuna es opcional y no condiciona el cumplimiento del MVP. |
| Gestión de proyectos informáticos | Documentación y cierre | Consolidar evidencias, resultados, conclusiones, limitaciones, mejoras futuras y presentación final. | Documentación APT, repositorio, resultados de pruebas. | 2 semanas | Juan Carlos / Vicente / Lesther | Debe mantener trazabilidad entre objetivos, desarrollo y evidencias. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Análisis del problema | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Historias de usuario |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arquitectura, datos y mockups |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparación de datos |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo de visión IA |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Backend y base de datos |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Interfaz Ojo de Huaso |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Integración y pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| Validación / piloto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Documentación y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.