Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Juan Carlos Reyes Melo Lesther Alberto Araya Valdivia Vicente José Ansaldi Gutiérrez |
| --- | --- |
| Rut | 16.070.124-2 21.630.820-4 17.875622-2 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Duoc UC – Sede Antonio Varas |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Ojo de Huaso – Sistema inteligente de apoyo al análisis audiovisual del Rodeo Chileno |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Gestión de Proyectos Informáticos; Análisis y Evaluación de Soluciones Informáticas; Desarrollo de Software. |
| Competencias | • Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. • Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo con un diseño definido y escalable en el tiempo. • Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | La jura del Rodeo Chileno exige evaluar acciones que ocurren en pocos segundos y en las que intervienen simultáneamente el caballo y el novillo. La posición de la caseta del jurado, la velocidad de la acción, las oclusiones y el ángulo de observación pueden dificultar la apreciación de determinados momentos, como una atajada o una posible falta reglamentaria. En estas situaciones, el jurado debe interpretar rápidamente lo ocurrido y continuar con el desarrollo de la competencia. Ojo de Huaso aborda esta problemática mediante un software informático que utiliza procesamiento de video, visión computacional e inteligencia artificial para analizar momentos específicos seleccionados desde videos reales de corridas. El propósito no es reemplazar al jurado ni determinar un puntaje oficial, sino entregar una recomendación complementaria, explicada y acompañada de un nivel de confianza. Para Ingeniería en Informática, el proyecto es relevante porque integra levantamiento de requerimientos, desarrollo de software, tratamiento de datos audiovisuales, inteligencia artificial, persistencia, pruebas y gestión iterativa sobre una necesidad real. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se desarrollará un software denominado Ojo de Huaso enfocado exclusivamente en el análisis de momentos específicos de una corrida. El usuario ingresará la URL de YouTube de un video y seleccionará un intervalo temporal de inicio y término correspondiente al momento que desea analizar. El sistema procesará únicamente ese fragmento y utilizará inteligencia artificial para identificar la situación observable, recomendar el resultado reglamentario soportado por la V1 y detectar las faltas priorizadas. En esta primera versión se consideran recomendaciones como 2, 3 o 4 puntos buenos, 0 punto y resultados negativos de -1 o -2 cuando corresponda a las reglas implementadas. Se priorizará inicialmente la detección de situaciones como tijera, golpe con puerta, raspada y caballo derecho. Cada análisis entregará alternativas con sus porcentajes de confianza, una recomendación principal y una justificación breve. El resultado se almacenará junto con la URL, el intervalo temporal y la fecha del análisis, y podrá descargarse en PDF y Excel. El alcance de la V1 no contempla analizar automáticamente una corrida completa, reconstruir todas sus acciones, calcular el puntaje total de la corrida, registrar rodeos, colleras, jinetes, caballos o novillos, integrarse con SIPLAN, operar con video en vivo ni utilizar múltiples cámaras. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Ojo de Huaso se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática porque transforma una necesidad del contexto deportivo en una solución tecnológica acotada y verificable. El proyecto requiere analizar requerimientos y reglas de negocio, diseñar un flujo de procesamiento audiovisual, desarrollar componentes de software, organizar los datos mínimos de cada análisis, integrar un modelo de inteligencia artificial y ejecutar pruebas funcionales y de precisión. Las competencias seleccionadas son necesarias para gestionar el trabajo en iteraciones, construir una solución mantenible, almacenar de forma estructurada los resultados de los momentos analizados y comprobar mediante pruebas que las recomendaciones, niveles de confianza, almacenamiento y reportes funcionen de acuerdo con las historias de usuario definidas. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se relaciona con los intereses profesionales del equipo en desarrollo de software, inteligencia artificial, bases de datos, arquitectura y aplicación de tecnología a problemas reales. La propuesta también aprovecha el conocimiento directo del contexto del Rodeo Chileno disponible dentro del equipo, lo que permite comprender mejor las situaciones que se desean analizar y validar funcionalmente los resultados. Desarrollar Ojo de Huaso permitirá fortalecer competencias de trabajo colaborativo, análisis de requerimientos, integración de modelos de IA con aplicaciones de software, diseño de soluciones acotadas y validación del software mediante evidencia real. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible dentro del semestre porque la V1 se limita deliberadamente al análisis de momentos específicos y no al análisis automático de una corrida completa. La planificación considera una Fase 1 de definición y preparación, cinco sprints consecutivos de dos semanas para el desarrollo incremental y una Fase 3 de validación y cierre. El quinto sprint concentra la integración, almacenamiento, consulta y generación de reportes de la versión entregable. Los recursos principales son videos reales disponibles en YouTube, computadores para desarrollo y entrenamiento, herramientas de programación, librerías de visión computacional e inteligencia artificial, almacenamiento y herramientas de pruebas. Los principales riesgos son la calidad y variedad de los videos, las oclusiones entre caballo y novillo, la cantidad de ejemplos disponibles para cada situación y la dificultad de distinguir visualmente algunas faltas. Estos riesgos se reducen seleccionando intervalos concretos, priorizando inicialmente un conjunto limitado de situaciones frecuentes, acotando las reglas soportadas por la V1 y validando de manera iterativa cada incremento. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Poder reconocer las diversas acciones realizadas por los jinetes y calificar el puntaje por cada una de estas, logrando de esta forma obtener un puntaje transparente, en base a los ejemplos entregados por el Product Owner, además de poder justificar la pérdida de puntos por cada falta realizada a lo largo del rodeo. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | • Disminuir la incertidumbre ante momentos de difícil apreciación, entregando un apoyo mediante una recomendación automática basada en el análisis del video. • Mejorar la fundamentación de la evaluación de un momento mediante la identificación de la situación observable, las faltas priorizadas y el efecto reglamentario correspondiente. • Aumentar la transparencia de la recomendación informando las alternativas evaluadas por la inteligencia artificial y sus respectivos niveles de confianza. • Facilitar la revisión y trazabilidad de los análisis realizados mediante el almacenamiento del resultado, su justificación y la generación de reportes descargables. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará una metodología híbrida que combine Scrum para la gestión y desarrollo incremental del software con CRISP-DM para organizar el trabajo asociado a los datos audiovisuales y al modelo de inteligencia artificial. Durante la Fase 1 (semanas 1 a 4) se consolidarán el problema, el alcance único, los objetivos, las reglas de negocio, las doce historias de usuario V1, los criterios de aceptación, el catálogo inicial de situaciones reglamentarias y el conjunto inicial de momentos de video que se utilizarán para pruebas y entrenamiento. La Fase 2 se organizará en cinco sprints consecutivos de dos semanas: • Sprint 1 (semanas 5-6): ingreso de URL, selección del intervalo temporal y validación del video/momento (HU-001 a HU-003). • Sprint 2 (semanas 7-8): procesamiento del momento seleccionado e identificación de la situación observable (HU-004 y HU-005). • Sprint 3 (semanas 9-10): recomendación de puntaje, detección de faltas priorizadas y aplicación de su efecto reglamentario (HU-006 a HU-008). • Sprint 4 (semanas 11-12): niveles de confianza, alternativas evaluadas y justificación de la recomendación (HU-009 y HU-010). • Sprint 5 (semanas 13-14): almacenamiento, consulta de análisis, generación de reportes PDF/Excel, integración y preparación de la versión entregable (HU-011 y HU-012). La semana 15 se utilizará como hito de estabilización y consolidación del informe de avance, sin constituir un sexto sprint. La Fase 3 (semanas 16 a 18) se destinará a validación final, corrección de defectos críticos, documentación, conclusiones y presentación. Para el componente de IA se aplicarán las etapas de CRISP-DM: comprensión del problema y de las reglas, comprensión de los videos disponibles, preparación y etiquetado de momentos, modelamiento, evaluación e integración del resultado con el software. Juan Carlos liderará el levantamiento funcional, reglas de negocio, validación de resultados y documentación; Vicente liderará la preparación de datos y el modelo de visión computacional/IA; Lesther liderará backend, persistencia e integración técnica. La arquitectura, pruebas y revisión de cada incremento serán responsabilidad compartida.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Definición, historias de usuario y planificación | Documento con problema, alcance único, objetivos orientados al beneficio del usuario, reglas de negocio, doce historias de usuario V1, criterios de aceptación y planificación en cinco sprints de dos semanas. | Permite demostrar que el proyecto fue acotado al análisis de momentos específicos y que existe trazabilidad entre necesidad, historias y planificación. |
| Avance | Diseño técnico y preparación de datos | Propuesta de arquitectura, flujo URL → selección de intervalo → análisis IA → resultado, modelo mínimo de persistencia, catálogo inicial de situaciones/faltas y conjunto de momentos audiovisuales etiquetados para desarrollo y prueba. | Evidencia que la solución y los datos fueron preparados de acuerdo con el alcance y las historias de usuario. |
| Final | Software funcional Ojo de Huaso | Sistema capaz de recibir una URL de YouTube, analizar un momento seleccionado, recomendar un resultado, detectar faltas soportadas, informar confianza, justificar la recomendación, almacenar el análisis y generar reportes PDF/Excel. | Demuestra la integración funcional de software, visión computacional, inteligencia artificial y persistencia en el alcance V1. |
| Final | Validación, pruebas y cierre | Resultados de pruebas funcionales y del modelo, métricas de desempeño, casos analizados, limitaciones identificadas, conclusiones y oportunidades de evolución. | Permite verificar el cumplimiento de las historias de usuario y documentar la calidad, limitaciones y factibilidad del software. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Análisis de soluciones / Gestión de proyectos | Fase 1 – Definición y preparación | Definir problema, alcance, objetivos, reglas, historias, criterios de aceptación y estrategia inicial de datos. | Reglamento, guía APT, backlog, videos, herramientas colaborativas. | 4 semanas | Juan Carlos / Vicente / Lesther | S1-S4. Preparación académica; no es sprint. |
| Desarrollo de software / Análisis | Sprint 1 – Ingreso y selección | Ingresar URL de YouTube, seleccionar inicio/término del momento y validar la fuente y el intervalo. | Frontend, backend inicial, videos de prueba, repositorio. | 2 semanas | Juan Carlos / Lesther / Vicente | S5-S6. HU-001 a HU-003. |
| Desarrollo de software / IA | Sprint 2 – Análisis del momento | Procesar el intervalo seleccionado e identificar la situación observable soportada por la V1. | Python, OpenCV, framework IA, momentos etiquetados. | 2 semanas | Vicente / Juan Carlos / Lesther | S7-S8. HU-004 y HU-005. |
| Desarrollo de software / IA | Sprint 3 – Evaluación reglamentaria | Recomendar puntaje, detectar faltas priorizadas y aplicar su efecto reglamentario al momento. | Modelo IA, reglas V1, dataset, pruebas unitarias. | 2 semanas | Vicente / Juan Carlos / Lesther | S9-S10. HU-006 a HU-008. |
| Desarrollo de software / Pruebas | Sprint 4 – Confianza y explicación | Mostrar alternativas y confianza, seleccionar la recomendación principal y generar su justificación. | Modelo IA, resultados, reglas V1, casos de prueba. | 2 semanas | Vicente / Juan Carlos / Lesther | S11-S12. HU-009 y HU-010. |
| Desarrollo / Datos / Pruebas | Sprint 5 – Consulta y entrega | Guardar análisis, consultar resultados anteriores, generar PDF/Excel e integrar el flujo completo. | Backend/API, BD, almacenamiento, librerías PDF/Excel. | 2 semanas | Lesther / Juan Carlos / Vicente | S13-S14. HU-011 y HU-012. Último sprint. |
| Gestión de proyectos / Pruebas | Hito Fase 2 – Estabilización | Corregir defectos críticos, consolidar métricas y evidencias y preparar el informe de avance. | Repositorio, pruebas, documentación APT. | 1 semana | Juan Carlos / Vicente / Lesther | S15. Hito académico; no es sexto sprint. |
| Pruebas / Gestión de proyectos | Fase 3 – Validación y cierre | Validar con momentos no usados en entrenamiento, documentar resultados, limitaciones y presentación final. | Videos de validación, métricas, documentación. | 3 semanas | Juan Carlos / Vicente / Lesther | S16-S18. Sin nuevas historias obligatorias. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Fase 1 – Definición y preparación | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1 – Ingreso y selección del momento |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2 – Análisis del momento |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3 – Evaluación reglamentaria |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 4 – Confianza y explicación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 5 – Consulta, almacenamiento y entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Hito cierre Fase 2 – Estabilización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Fase 3 – Validación y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.